

**แผนพัฒนาท้องถิ่น**

**เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565**

**(พ.ศ. 2566 – 2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว**

**อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ**

**สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว**

**โทร. 043-029715**

คำกล่าวนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (2566-2570) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่รวบรวมโครงการพัฒนาที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเร่งด่วนแต่ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและบางโครงการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อความถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (2566-2570) ฉบับนี้ ในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จักได้นำแผนท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (2566-2570) ฉบับนี้ไปปฏิบัติ เพื่อการแก้ปัญหาและความผาสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลหนองบัวต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายนพกร สีนูเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

**คำนำ**

การวางแผน เป็นกระบวนการอันสำคัญยิ่งในการบริหาร สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะแผนเป็นเครื่องมือและเข็มทิศในการบริหารการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเครื่องมือกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงเจตนาหรือทิศทางการพัฒนา อบต. ว่ามุ่งเน้นไปในทิศทางใด มุ่งเน้นเรื่องใด

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดทำเวทีประชาคมของตำบลหนองบัวขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอปัญหา ความต้องการ และโครงการต่าง ๆ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม หวังว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) นี้ จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด นโยบายของอำเภอ และปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ( แบบ ผ.01 ) 1 - 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1) โครงการที่เกินศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02) 3 - 9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผ.02/1) 10 - 12

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.02) 13 – 15

แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.02/1) 16

บัญชีครุภัณฑ์ 17 - 20

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2566 | | ปี 2567 | | ปี 2568 | | ปี 2569 | | ปี 2570 | | รวม 5 ปี | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1) ด้านการเมืองและส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 14 | 15,145,080 | 15 | 16,280,000 | 15 | 14,545,000 | 14 | 12,775,000 | 9 | 8,290,000 | 67 | 67,035,080 |
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 5 | 1,600,000 | 6 | 890,000 | 7 | 55,720,000 | 4 | 5,140,000 | 2 | 300,000 | 24 | 63,650,000 |
| 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 แผนงานการส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 19 | 16,745,080 | 21 | 17,170,000 | 22 | 70,265,000 | 18 | 17,915,000 | 11 | 8,590,000 | 91 | 130,685,080 |

1

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2566 | | ปี 2567 | | ปี 2568 | | ปี 2569 | | ปี 2570 | | รวม 5 ปี | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 แผนงานการศึกษา/งานกีฬาและนันทนาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4แผนงานการศึกษา/งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งหมด | 19 | 16,745,080 | 21 | 17,1700,000 | 22 | 70,265,000 | 18 | 17,915,000 | 11 | 8,590,000 | 91 | 130,685,080 |

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 สายเลียบแม่น้ำชี จุดที่ 2 สายเลียบหนองสีเสียด | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุก 111.0 ลบ.ม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 1.50 ม. | 650,000 | - | - | - | - | มีถนนดินที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทานสายทาง 2R - 9R – LMC  ม.3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 3,600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1, 080 ลบ.ม. | - | - | 1,200,000 | - | - | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน สายทาง 9R – LMC  (เชื่อม หมู่ที่ 6 ,4 ,9, 2 ,1 ,10) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 14,650 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 4, 395 ลบ.ม.  ปี 2566 = 2,930 ม. ปี 2567 = 2,930 ม.  ปี 2568 = 2,930 ม. ปี 2569 = 2,930 ม.  ปี 2570 = 2,930 ม. | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

3

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน สายทาง 3L – 9R – LMC ม.1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,160 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 348 ลบ.ม. | - | - | - | 500,000 | - | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน สายทาง  1L – 9R – LMC ม.7,8 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,710 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 4, 813 ลบ.ม.  ปี 2568 = 1,355 ม.  ปี 2569 = 1,355 ม. | - | - | 450,000 | 450,000 | - | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน 3R – 9R – LMC ม.2,1,10 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 14,650 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 4, 395 ลบ.ม.  ปี 2566 = 1,086 ม. ปี 2567 = 1,086 ม.  ปี 2568 = 1,086 ม. ปี 2569 = 1,086 ม.  ปี 2570 = 1,086 ม. | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

4

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน สายทาง  2L – 9R – LMC ม.3,9 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,955 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,629 ลบ.ม.  ปี 2569 = 1,480 ม.  ปี 2570 = 1,475 ม. | - | - | - | 480,000 | 470,000 | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสายทางพนังกั้นน้ำพองฝั่งซ้าย ม.4,5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 7,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,130 ลบ.ม.  ปี 2566 = 1,420 ม. ปี 2567 = 1,420 ม.  ปี 2568 = 1,420 ม. ปี 2569 = 1,420 ม.  ปี 2570 = 1,420 ม. | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มค.ถ. 120-09 บ้านหนองปลาเข็ง ถึง บ้านดอนโพธิ์ ตำบลเหล่าบัวบาน ม.8 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. | - | - | 600,000 | - | - | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

5

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สายทางพนังกั้นน้ำชีฝั่งขวา ม.4,9 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 9,600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,130 ลบ.ม.  ปี 2566 = 1,920 ม. ปี 2567 = 1,920 ม.  ปี 2568 = 1,920 ม. ปี 2569 = 1,920 ม.  ปี 2570 = 1,920 ม. | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | กองช่าง |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.10 สายทางจากแยกถนน มค.ถ 120-01 โนนค้อ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้ยกว่า 420 ลบ.ม. | 420,000 | - | - | - | - | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.9 สายทางจากแยกคลองชลประทาน 9R – กุดเวียน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้ยกว่า 450 ลบ.ม. | - | 450,000 | - | - | - | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | กองช่าง |

6

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.4 สายทางจากแยกพนังกั้นน้ำ – กุดเวียน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 950 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้ยกว่า 285 ลบ.ม. | - | - | 300,000 | - | - | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | กองช่าง |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.3 สายทางจากแยกจากคลอง 2L9R – บึงแสนพัน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้ยกว่า 300 ลบ.ม. | - | 350,000 | - | - | - | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | กองช่าง |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.3 สายทางจากแยกจากคลอง 3R9R – บึงแสนพัน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,750 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้ยกว่า 525 ลบ.ม. | - | - | - | 550,000 | - | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | กองช่าง |

7

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.2 สายทางจากแยกทางหลวง 2391 ถึง โซ่งแจ้ง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,150 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 645 ลบ.ม.  ปี 2568 = 720 ม.  ปี 2569 = 720 ม.  ปี 2570 = 710 ม. | - | - | 230,000 | 230,000 | 220,000 | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | กองช่าง |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.1 สายทางจากสะพานข้ามคลอง 9R ถึง หนองฮู | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | ปรับเกลี่ยแต่งชั้นพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,840 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 552 ลบ.ม.  ปี 2566 = 920 ม.  ปี 2567 = 920 ม. | 300,000 | 300,000 | - | - | - | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุยเชือก ม.9 จากสี่แยกพนังกั้นน้ำ ถึง สถานีสูบน้ำประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.  ปี 2568 = 90 ม.  ปี 2569 = 90 ม. | - | - | 235,000 | 235,000 | - | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

8

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุยเชือก ม.9 จากสี่แยกนาแม่บัวพัน สีจุลลา ถึง พนังกั้นน้ำสามแยกนานาย ปริญญา แสงซ้าย | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. | 150,000 | - | - | - | - | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | กองช่าง |
| 20 | โครงการปรับปรุงยกระดับทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านคุยเชือก ม.3 (สายทางบ้านคุยเชือก – บึงแสนพัน) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | เสริมคันทางดินถมกว้าง 3.00 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบด้วยเครื่องจักร กว้าง 2.50 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 335,080 | - | - | - | - | มีถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | กองช่าง |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายทางจากหน้าบ้านนายทองม้วน ชุมอับภัยถึงหน้าบ้านายอำนาจ อัตลัง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. | - | 150,000 | - | - | - | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | กองช่าง |
| จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 43 โครงการ ปี 2566 = 9 , ปี 2567 =8 , ปี 2568 = 10, ปี 2569 = 10 , ปี 2570 = 6 | | | | 4,185,080 | 3,580,000 | 5,345,000 | 4,775,000 | 3,020,000 |  |  |  |

9

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 120-04 สายบ้านหนองผือ ม.10 – ชนเขตตำบลเหล่าบัวบาน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,060 ม. หนา 0.15 ม.ปี 2566 = 400 ม.  ปี 2567 = 600 ม.ปี 2568 = 460 ม.  ปี 2569 =600 ม. | 960,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | - | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 2 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 120-03 สายบ้านโนนเมืองน้อย – บ้านคุยเชือก  ม.7,3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,950 ม. หนา 0.15 ม.  ปี 2567 = 650 ม.  ปี 2568 = 650 ม.  ปี 2569 =650 ม. | - | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มค.ถ 120-08 บ้านคุยแพงถึงบ้านคุยเชือก (พนังกั้นน้ำ) ม.4,9 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 4,700 ม. หนา 0.15 ม.  ปี 2567 = 1,175 ม.  ปี 2568 = 1,175 ม.  ปี 2569 = 1,175 ม.  ปี 2570 = 1,175 ม. | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

10

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มค.ถ 120-07 บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 ถึงบ้านโนนหินแห่ ม.6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,570 ม. หนา 0.15 ม.  ปี 2566 = 500 ม.  ปี 2567 = 500 ม.  ปี 2568 = 570 ม. | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | - | - | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มค.ถ 120-06 บ้านโนนหินแห่ ม.6 ถึง ถนนข้างคลองชลประทาน 9R | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 962 ม. หนา 0.15 ม.  ปี 2566 = 481 ม.  ปี 2567 = 481 ม. | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - | - | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกถนน2391 (บึงโง้ง) – ประปา ม.6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,830 ม. หนา 0.15 ม.  ปี 2566 = 400 ม.  ปี 2567 = 400 ม.  ปี 2568 = 400 ม.  ปี 2569 = 300 ม.  ปี 2570 = 330 ม. | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 850,000 | 920,000 | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

11

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 7 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาเข็ง – บ้านดอนโพธิ์ อำเภอเชียงยืน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 810.00 ม. หนา 0.15 ม. | - | 2,200,000 | - | - | - | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 8 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวง 2391 – บ้านเมืองเพ็ง ม.5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,700.00 ม. หนา 0.15 ม. | 6,500,000 | - | - | - | - | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 9 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุยเชือก ม.9 จากสี่แยกไปประปา ถึง สามแยกเข้าฝายกั้นน้ำมหาสารคาม | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 380 ม. หนา 0.15 ม. |  |  |  |  | 1,350,000 | มีถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 24 โครงการ ปี 2566 = 5 , ปี 2567 = 7, ปี 2568 = 5 ปี 2569 = 4 ,ปี 2570 = 3 | | | | 10,960,000 | 12,700,000 | 9,200,000 | 8,000,000 | 5,270,000 |  |  |  |

12

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู บ้านคุยเชือก ม.3 จุดที่ 1 จากบ้านนายทองม้วย ศิริวิ ถึง หน้าบ้านนางทองพูล สีหอม จุดที่ 2 จากบ้านพ่ออ่อนตา ดอนนาม ถึง บ้านนางทองพูล สีหอม | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังถนน | ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางยู กว้าง 0.30 ม. ยาว 171 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.  ปี 2566 = 94 ม.  ปี 2567 = 77 ม. | 250,000 | 200,000 | - | - | - | มีร่องระบายน้ำ  คสล.ที่ได้มาตรฐาน | น้ำไม่ท่วมขังถนนได้ | กองช่าง |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูเปิด-ปิด ช่วงนาพ่อจารย์สี ลง หนองอ้อ บ้านคุยเชือก ม.9 | เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน | วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมประตูเปิด-ปิด | - | - | - | 300,000 | - | มีประตูเปิด-ปิดน้ำที่ได้มาตรฐาน | ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนได้ | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ช่วงนาแม่เจียง บ้านคุยเชือก ม.9 | เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน | ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ตามแบบที่ อบต.กำหนด 1 แห่ง | - | - | 200,000 | - | - | มีประตูเปิด-ปิดน้ำที่ได้มาตรฐาน | ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนได้ | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี บ้านหนองปลาเข็ง ม.7 จากบ้านนางละออง มูลพิลึก ถึง บ้านนางจันทร์เพ็ญ ศิริวิชัย | เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังถนน | ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวี กว้าง 0.75 ม. ยาว 75.00 ม. ลึก 0.30 ม. | - | 200,000- | - | - | - | มีรางระบายน้ำ  คสล.ที่ได้มาตรฐาน | น้ำไม่ท่วมขังถนนได้ | กองช่าง |

13

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 5 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 9R บ้านคุยเชือก ม.9 สามแยกบ้านนายเจริญ คำพิละ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างสะพานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม. ตามแบบอบต.กำหนด | - | - | 350,000 | - | - | มีสะพานคสล.ที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านคุยแพง ม.4 จากนาพ่อสา โพธิ์สารแสง ถึง นานายบุญร่วม หล้ามณี | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ปักเสาพาดสายไฟ ระยะทาง 1,000 ม. | - | 200,000 | - | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 1,000 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 7 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน บ้านคุยเชือก ม.3 | เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในตอนกลางคืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 4 จุด  จุด 1 หน้าบ้านนายทองพูล สีหอม  จุด 2 หน้าบ้านนายเดช สาวิกัน  จุด 3 หน้าบ้านนายสวาท สีสาพิม  จุด 4 หน้าบ้านนายทองม้วย ศิริ | - | 20,000 | - | - | - | ไฟฟ้าส่องสว่าง ปี2567 จำนวน 4 จุด | มีแสงสว่างเพียงพอในตอนกลางคืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนน | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (แบบรางตื้น) จากบ้านนางวิชิต ถามีมากถึงบ้านนางทองพัท จันพิทักษ์ ม.3 คุยเชือก | เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังถนน | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ(แบบรางตื้น ตามแบบอบต.) กว้าง 0.80 ม. ยาว 185 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมบ่อพัก | 450,000 |  |  |  |  |  |  |  |

14

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 9 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  ม.9 จากสามแยกบ้านนายเจริญ  คำพิละ ถึง สะพานข้ามน้ำชี | เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในตอนกลางคืนความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนน | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ระยะทาง 1,100 ม. จำนวน 60 จุด ปี 2566 = 20 จุด  ปี 2567 = 20 จุด ปี 2568 = 20 จุด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | ไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 60 จุดใน 3 ปี | มีแสงสว่างเพียงพอในตอนกลางคืนประชาชนความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองผือ ม.1 จากนานางเพ็ญศรี ปุริมศักดิ์ถึง สุดเขต อบต.หนองบัว | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้อย่างเพียงพอ | ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 2,000 ม.  ปี 2566 = 100 ม. พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ลูก  ปี 2567 = 500 ม. ปี 2568 = 500 ม.  ปี 2569 = 500 ม. ปี 2570 = 400 ม. | 400,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 130,000 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 5 ปี 2,000 ม. พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ลูก | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 11 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.10 บ้านหนองผือ จากประปา ถึง ห้วยน้ำเค็ม | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้อย่างเพียงพอ | ปักเสาพาดสายไฟระยะทาง 1,100 ม. พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ลูก  ปี 2568 = 100 ม. พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ลูก  ปี 2569 = 500 ม. ปี 2570 = 500 ม. | - | - | 400,000 | 170,000 | 170,000 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 5 ปี 1,100 ม. พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ลูก | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำแบบคูดินบ้านคุยเชือก ม.3 จากสะพานข้ามน้ำชีถึงฝายมหาสารคาม | เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน | ก่อสร้างคันคูดินกว้าง 3.00 ม. ยาว 410 ม. สูง 1.70 ม. | 400,000 | - | - | - | - | มีคันคูดินป้องกันน้ำท่วมได้มาตรฐาน | น้ำไม่ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรประชาชน | กองช่าง |
| จำนวนโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการ ปี 2566 = 4 , ปี 2567 =6 ,ปี 2568 = 5,ปี 2569 = 3,ปี 2570 = 2 | | | | 1,600,000 | 890,000 | 1,220,000 | 640,000 | 300,000 |  |  |  |

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

โครงการเกินศักยภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร

3 เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 2566  (บาท) | 2567  (บาท) | 2568  (บาท) | 2569  (บาท) | 2570  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านคุยแพงม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานใช้อย่างเพียงพอ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) | - | - | 4,500,000 | - | - | มีระบบประปาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปลาเข็ง ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานใช้อย่างเพียงพอ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) | - | - | - | 4,500,000 | - | มีระบบประปาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน | ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านคุยแพง ม.4 จากนานายวิชัย สิมอ่อน ถึง นานางอ่อย ชัยดี | เพื่อป้องกันตลิ่งพังจากการกัดเซาะของแม่น้ำพอง | ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง ระยะทาง 500 ม. (ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง) | - | - | 50,000,000 | - | - | มีพนังกันตลิ่งพังที่ได้มาตรฐาน | ป้องกันตลิ่งพังจากการกัดเซาะของน้ำพองได้ | กองช่าง |
| จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ | | | | - | - | 54,500,000 | 4,500,000 |  |  |  |  |

16

แบบ ผ 03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| 2566(บาท) | 2567(บาท) | 2568(บาท) | 2569(บาท) | 2570(บาท) |
| 1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาโต๊ะทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลในกรณีที่ชำรุดและพนักงานเพิ่มขึ้น | โต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบลโดยใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด  ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 66= 2 ตัว  ขนาด150x80x75 ซม. โต๊ะทำจากไม้ ปิดด้วยไม้อัด ขาเป็นเหล็กแป๊บกลวงสี่เหลี่ยม ทาสีธรรมชาติ มีลิ้นชักอย่างน้อย 2 ลิ้นชักพร้อมหูจับและกุญแจล็อค | 10,000 | - | - | - | - | สำนักปลัด |
| 2 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเก้าอี้ทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลในกรณีที่ชำรุดและพนักงานเพิ่มขึ้น | เกาอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบลโดยใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด  ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 66= 2 ตัว | 4,000 | - | - | - | - | สำนักปลัด |
| 3 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อสำรองไฟสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์สำนักงานที่ชำรุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 2,500 | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ |

17

แบบ ผ 03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| 2566(บาท) | 2567(บาท) | 2568(บาท) | 2569(บาท) | 2570(บาท) |
| 4 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาโต๊ะทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลในกรณีที่ชำรุดและพนักงานเพิ่มขึ้น | โต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบลโดยใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 66= 1 ตัว  ขนาด150x80x75 ซม. โต๊ะทำจากไม้ ปิดด้วยไม้อัด ขาเป็นเหล็กแป๊บกลวงสี่เหลี่ยม ทาสีธรรมชาติ มีลิ้นชักอย่างน้อย 2 ลิ้นชักพร้อมหูจับและกุญแจล็อค | 5,000 | - | - | - | - | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 5 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเก้าอี้ทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลในกรณีที่ชำรุดและพนักงานเพิ่มขึ้น | เกาอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบลโดยใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด  ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 66= 1 ตัว | 2,000 | - | - | - | - | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 6 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ ใช้ในการปฏิบัติงาน | เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จากโรงงาน (Ink Pank Printer) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือนธันวาคม 2564 มีความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 27 หน้า/นาที และพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 15 หน้า/นาที กระดาษ A4 หรือ 5 ภาพ/นาที และสามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ ย่อขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) ได้ มีถาดใส่กระดาษรวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Legal และ สามารถกำหนดกระดาษเองได้ | 7,500 | - | - | - | 7,500 | สำนักปลัด |

18

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 7 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์  ใช้ในการปฏิบัติงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ  งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORD)  โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1หน่วย  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เตียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ซนิดDDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GBจำนวน 1 หน่วย  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920X1080)  - สามารถใช้งาน WIFI (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ BLUETOOTH | 17,000 | - | - | - | - | หน่วยตรวจสอบภายใน |

19

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 8 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ ใช้ในการปฏิบัติงาน | เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จากโรงงาน (Ink Pank Printer) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือนธันวาคม 2564 มีความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 27 หน้า/นาที และพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 15 หน้า/นาที กระดาษ A4 หรือ 5 ภาพ/นาที และสามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ ย่อขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) ได้ มีถาดใส่กระดาษรวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Legal และ สามารถกำหนดกระดาษเองได้ | 7,500 | - | - | - | - | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 9 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหารโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร | โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร โดยใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 66= 1 ตัว | 20,000 | - | - | - | - | สำนักปลัด |
| 10 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร | เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร โดยใช้เกณฑ์ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 66= 1 ตัว | 5,000 | - | - | - | - | สำนักปลัด |

20